17-1-2015

Aldas Water, Castillo Luis, López Carolina, Ñauñay Xavier

ESCUELA POLITécnica naciona

XTREME SCRUMP

**Sprint 1**

# Stand-up Mettings

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 18 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 22:00 a 22:20 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se Cerró el Sprint 0 | Voy a crear la pantalla del Backlog | ------- |
| Castillo Luis | Se Cerró el Sprint 0 | Voy a crear la Pantalla del Backlog | ------- |
| López Carolina | Se Cerró el Sprint 0 | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | ------- |
| Ñauñay Xavier | Se Cerró el Sprint 0 | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | ------- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 19 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 22:00 a 22:20 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| López Carolina | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a continuar la pantalla de creación del proyecto | Problemas con Hibernate |
| Ñauñay Xavier | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a continuar la pantalla de creación del proyecto | Problemas con Hibernate |
| Fecha | 20 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 22:00 a 22:20 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| López Carolina | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | Problemas con Hibernate |
| Ñauñay Xavier | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | Problemas con Hibernate |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 21 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 22:05 a 22:20 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | Problemas con Hibernate |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Voy a Crear la pantalla de creación del Proyecto | Problemas con Hibernate |
| López Carolina | Creación de la pantalla para crear un nuevo proyecto – Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Creación de la pantalla para crear un nuevo proyecto – Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 22 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 21:45 a 22:15 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | Problemas con Hibernate |
| López Carolina | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 23 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 21:45 a 22:15 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | ----------------------------------- |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla | ----------------------------------- |
| López Carolina | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 24 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 21:45 a 22:15 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla – Agregar historia de usuario nueva | ----------------------------------- |
| Castillo Luis | Se comenzó a crear la pantalla pero no se alcanzó a realizar | Continuar la creación de la pantalla – Agregar historia de usuario nueva | ----------------------------------- |
| López Carolina | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 25 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 21:45 a 22:15 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Continuar la creación de la pantalla – Agregar historia de usuario nueva | Agregar historia de usuario nueva – Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | ----------------------------------- |
| Castillo Luis | Continuar la creación de la pantalla – Agregar historia de usuario nueva | Agregar historia de usuario nueva – Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | ----------------------------------- |
| López Carolina | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 25 de Enero del 2015 | | |
| Horario | 21:45 a 22:15 | | |
|  | | | |
| Integrante | **¿Qué se hizo ayer?** | **¿Qué se va a hacer hoy?** | **Problemas** |
| Aldas Walter | Agregar historia de usuario nueva – Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | ----------------------------------- |
| Castillo Luis | Agregar historia de usuario nueva – Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | Mostrar pantalla con el formulario de historia de usuario – Actualizar product backlog | ----------------------------------- |
| López Carolina | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |
| Ñauñay Xavier | Agregar al team scrum al proyecto | Agregar al team scrum al proyecto | No se tiene roles creados |

# Sprint Review

Después de haber terminado el Sprint 1, se obtiene el primer reléase del proyecto Xtreme ScrumP, en los cuales se pueden crear ya un proyecto como tal y agregar las historias de usuario, con un nombre, descripción asignar prioridades y estimación.

No se logró completar las historias de usuario planificadas en el Sprint ya que fue Historia de Usuario Epica.

# Sprint Retrospective

Al finalizar el Sprint 0 Se definió un modelo de base de datos relacional debido a la experiencia del equipo utilizando tecnologías como Hibernte, sin embargo, al transcurso del desarrollo, vimos el inconveniente de que estas tecnologías no tenían funcionalidad esperada sobre la plataforma appengine de google, por lo que después de tratar de solucionar estos problemas de integración de tecnologías se optó por una base de datos no relacional, y un nuevo ORM, el cual costo un poco de adaptación al equipo, sin embargo en lo posible se intentó recuperar el tiempo.